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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลนาสาร มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และให้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดทำโตรงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบล   นาสาร ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาสารตามที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้อ 22 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว2340 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาสาร  โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาสารมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการพัฒนาอื่นๆในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลนาสารอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลนาสาร จึงเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น       (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
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ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
---------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลนาสาร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  โดยได้รับความเห็นชอบจากนากยกเทศมนตรีตำบลนาสาร เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
อาศัยอำนาจ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาสาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
    ( นายพยงค์   สงวนถ้อย )
                   นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	๑)  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     ของคนและสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	-
-

-


	-

-
-
	-
-

-
	-

-

-

	1
1

-
	91,000

30,800
-
	2
1

1
	761,000
30,800
120,000
	2
-

1
	761,000
-

120,000
	5
2
2
	1,613,000
61,600
240,000


	รวม
	-
	-
	-
	-
	2
	121,800
	4
	911,800
	3
	881,000
	9
	1,914,600

	2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
          การโยธา
    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	
32
-
	55,769,000
-
	32
15
	55,769,000
1,504,440
	
32
15
	55,769,000
1,504,440
	96
30
	167,307,000
3,008,880

	                  รวม
	
	
	
	
	
32
	55,769,000
	47
	57,273,440
	47
	57,273,440
	126
	170,315,880

	3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4) การพัฒนาระบบการเมืองการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
   4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
	-
-
-
	          -

-
-
	-
-
-
	-

-
-
	4
7
-
	59,800
119,440
-
	7
5
2
	689,100
76,800
290,000
	5
-
2
	585,000
-
290,000
	16
12
4
	1,333,900
196,240
580,000

	                รวม
	
	
	
	
	11
	179,240
	14
	1,055,900
	7
	875,000
	32
	2,110,140

	รวมทั้งหมด
	-
	-
	-
	-
	45
	56,070,040
	65
	59,241,140
	57
	59,029,440
	167
	174,340,620
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
   ( 1.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	2563
(บาท)
	๒๕๖4
(บาท)
	๒๕๖5
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร (โรงเรียน
วัดพระเพรง)
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรายได้สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในศูนย์ฯ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร(โรงเรียนวัดพระเพรง)

	-
	-
	-
	430,000
	430,000
	จำนวนนักเรียน 
40 คน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร มีรายได้สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในศูนย์ฯ
	กองสวัสดิการ
งานการศึกษา

	2
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นาสาร
	เพื่อให้โรงเรียนมีรายได้สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
	ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร

	-
	-
	91,000
	331,000
	331,000
	จำนวนนักเรียน 150 คน
	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสารมีรายได้สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
	กองสวัสดิการ
งานการศึกษา


	
	รวม   2  โครงการ
	
	
	-
	-
	91,000
	761,000
	761,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

   ( 1.2 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	2563
(บาท)
	๒๕๖4
(บาท)
	๒๕๖5
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร(ผู้สัมผัสอาหาร)
	-พัฒนาและสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
ผู้สัมผัสอาหาร
-เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย
	จัดให้มีการอบรม จำนวน 2 รุ่นละ 100 คน รวมเป็น 200 คน
	-
	-
	30,800
	30,800
	-
	รุ่นละ 1 ครั้ง
	-ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้และความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
-ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาดูและสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
-ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	สำนักปลัด
ฝ่ายอำนวยการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	
	รวม 1 โครงการ
	
	
	-
	-
	30,800
	30,800
	-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

   ( 1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	2563
(บาท)
	๒๕๖4
(บาท)
	๒๕๖5
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาสาร
	เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

	ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน
	-
	-
	-
	120,000
	120,000
	ร้อยละของจิตอาสาที่เข้ารับการฝึกทบทวน
	จิตอาสาภัยพิบัติ ได้รับความรู้จากการฝึกทบทวนเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
ฝ่ายปกครองงานป้องกัน

	
	รวม 1 โครงการ
	
	
	-
	-
	-
	120,000
	120,000
	
	
	


 -6-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเจ้ย หมู่ที่ 6
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,295 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,206,000
	1,206,000
	1,206,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ราชการ-
ถนนห้วยพระ หมู่ที่ 6

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,021,000
	2,021,000
	2,021,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


-7-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายริ่น-
ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,866,000
	1,866,000
	1,866,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
หมอเชิญ หมู่ที่ 1

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	852,000
	852,000
	852,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


-8-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเข้ง-คลองห้วยพระ 
หมู่ที่ 6
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,063,000
	2,063,000
	2,063,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างโรงเรียนวัดคันนาราม หมู่ที่ 4

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	124,000
	124,000
	124,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


-9-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท่า-ถนนทางหลวงหมายเลข403  
หมู่ที่ 2
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,822,000
	2,822,000
	2,822,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธาราริน หมู่ที่ 5

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	348,000
	348,000
	348,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


-10-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานมะม่วงขาว-ถนนรถไฟ    หมู่ที่ 4
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก        คอนกรีตสายชลประทานมะม่วงขาว-ถนนรถไฟ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,640 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,715,000
	2,715,000
	2,715,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	10
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7,2

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ-ถนนรถไฟ  โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก     คอนกรีตทับผิวคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,742,000
	1,742,000
	1,742,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


-11-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเอี่ยม-บ้านพจน์ 
หมู่ที่ 7,2
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเอี่ยม-บ้านพจน์ โดยทำการปูผิวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,742,000
	1,742,000
	1,742,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	12
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป  หมู่ที่ 2

	เพื่อระบายน้ำจากผิวจราจรในช่วงฝนตกหนักระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาดØ0.60×1.00 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน 60 ท่อน ริมถนนสายซอยร่วมใจ  ระยะทางยาว 600 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย
	-
	-
	2,533,000
	2,533,000
	2,533,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรและระบายน้ำ
	กองช่าง


-12-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	13
	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร 
	ราษฎรได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลโดยทั่วถึง
	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาสาร จำนวน 4 ป้าย ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร ตามรูปแบบของเทศบาลตำบล        นาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


	-
	-
	331,000
	331,000
	331,000
	จำนวน 1 โครงการ
	 มีป้าย  ประชาสัมพันธ์
 ที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง
	กองช่าง


-13-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	14
	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง  ถนนคสล.สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ (ตอนที่1) 
หมู่ที่ 5

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ดำเนินการโดยยกระดับพื้นทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.23 ม.ระยะทาง 875.00 ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งระดับบดอัดแน่น  และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 875.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,375.00 ตารางเมตร,ตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร กว้าง 10 ซม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 196.60 ตารางเมตร ,พร้อมลงวัสดุไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 ระยะทาง 875.00 ม. (ฝั่งขวา) และก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาราง คสล.ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 799.00 ม.,วางบ่อพักสำหรับท่อ คสล.Ø 0.60 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 จุด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน  ทต.นาสาร
	-
	-
	6,258,000
	6,258,000
	6,258,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


-14-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	15
	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน เขื่อนหก-ศาลาใหม่ (ม.1) 
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ดำเนินการโดยการปูทับผิวทางเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างทาง  ด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง 10 ซม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 176.00 ตร.ม. และรื้อท่อเดิม คสล.เดิมØ 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน โดยวางท่อคสล.Ø0.60 ม. (มอก.ชั้น3)จำนวน 8 ท่อน แทน และติดป้ายจราจรจำนวน 6 ป้ายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน  ทต.นาสาร 
	-
	-
	1,319,000
	1,319,000
	1,319,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น
	กองช่าง


-15-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	16
	โครงการปรับปรุง เสาธงชาติ เทศบาลตำบลนาสาร
	ได้มีพื้นที่ไว้บริการราษฎรที่มาติดต่อราชการ
	ปรับปรุง เสาธงชาติของเทศบาลตำบลนาสาร  ขนาดความสูง 12.00 เมตร ตามรูปแบบของเทศบาลตำบลนาสาร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	180,000
	180,000
	180,000
	จำนวน 1 โครงการ
	มีพื้นที่ไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการมากขึ้น
	กองช่าง

	17
	โครงการติดกระจกโค้ง ภายในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร

	ราษฎรมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ติดกระจกโค้งขนาด 32” บริเวณทางร่วมทางแยกภายในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร จำนวน 10 ชุด
	-
	-
	125,000
	125,000
	125,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	18
	โครงการบุกเบิกถนนสายยายพร้อยพัฒนา หมู่ที่ 7
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ทำการใช้เครื่องจักรกลขุดบุกเบิกล้มต้นไม้พร้อมลงวัสดุถมดินเสริมคันทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 35.00 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบของเทศบาลตำบลนาสาร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	144,000
	144,000
	144,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฏร สามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและสัญจรปลอดภัย
	กองช่าง


-17-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	19
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหว้าเทียน-ริมคลอง(ปลายทาง) หมู่ที่ 4
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ทำการลงวัสดุหินคลุกเสริมพื้นทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม พร้อมอัดแน่นและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำวน 1 ป้าย
	-
	-
	499,000
	499,000
	499,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฏร สามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและสัญจรปลอดภัย
	กองช่าง

	20
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท่า(เลียบคลองใหม่) 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,481,000
	1,481,000
	1,481,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฏร สามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและสัญจรปลอดภัย
	กองช่าง


-18-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	21
	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย
ทุ่งเนียน-พัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 3
	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก
	ดำเนินการรื้อผิวแอสฟัลท์เดิมพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย
	-
	-
	1,067,000
	1,067,000
	1,067,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฏร สามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและสัญจรปลอดภัย
	กองช่าง

	22
	โครงการบุกเบิกถนนสายเกาะหลอด-ถนนวัดกัด หมู่ที่ 5
	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก
	ใช้เครื่องจักรขุดบุกเบิกล้มต้นไม้ให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร และทำการลงวัสดุดินถมคันทางขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชั้น3)ขนาดØ0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	-
	-
	1,020,000
	1,020,000
	1,020,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฏร สามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและสัญจรปลอดภัย
	กองช่าง

	
	รวม  22 โครงการ
	
	
	-
	-
	32,458,000
	32,458,000
	32,458,000
	
	
	


-19-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 1 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมา
	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 7 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	67,100
	67,100
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	2
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 2 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมา
	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 260 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 7 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	63,980
	63,980
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-20-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	3
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 3 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 680 เมตร รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 13 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 680 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 16 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	151,820
	151,820
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	4
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 4 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 80 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	27,560
	27,560
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-21-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 5 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 40 เมตร รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 120 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 5 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	42,100
	42,100
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	6
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 6 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 120 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	35,630
	35,630
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-22-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 7 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 50 เมตร รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 100 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	37,350
	37,350
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	8
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 8 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 280 เมตร รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 6 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,280 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 22 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	195,190
	195,190
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-23-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	9
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 9 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 50 เมตร รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 4 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 420 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	79,520
	79,520
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	10
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 10 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 50 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	21,590
	21,590
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-24-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 11 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 590 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 14 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	-
	130,170
	130,170
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	12
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง 12 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 48 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 1 ชุด

	-
	-
	-
	14,910
	14,910
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-25-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	13
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชลประทานนาท่า-เลียบคลองมะม่วงตลอด-
วัดมะม่วงตลอด

หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,100 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 2 ชุด
	-
	-
	-
	144,180
	144,180
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	14
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนศาลาเวช-ถนนบ้านล่าง หมู่ที่ 6
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	-ปักเสาคอนกรีต  ขนาด 8 เมตร  จำนวน 2 ต้นพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 290 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้านแรงต่ำ
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 2,500 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 2 ชุด

	-
	-
	-
	272,710
	272,710
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-26-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	15
	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนป่ารักษ์น้ำ-สะพานตากแดด 
หมู่ที่ 3
	เพื่อให้มีแสงสว่างในการสัญจรไปมาของราษฎร 
	- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ด้านแรงต่ำ
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,344 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36วัตต์ จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง จำนวน 2 ชุด
	-
	-
	-
	220,630
	220,630
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฎร เดินทางในเวลากลางคืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	
	จำนวน 15 โครงการ

	
	
	-
	-
	-
	1,504,440
	1,504,440
	
	
	


-27-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
   ( 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัด)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาสาร

	เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง พัฒนาจิต จริยธรรมและความสามัคคีในการปฏิบัติราชการ
	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน
	-
	-
	15,000
	  15,000
	15,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ผู้เข้าร่วมโครงการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่


-28-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
   ( แผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัด)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	2
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร.การทำงานให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน”

	เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ทัศนคติ แนวคิด และการทำงานให้มีความสุข
	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน
	-
	-
	-
	 420,000
	  420,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ แนวคิดและการทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

	3
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทธ์ และเทคนิคการบริหารงาน
	เพื่อพัฒนากลยุทธ์และเทคนิคการบริหารงานแก่พนักงานเทศบาลระดับอำนวยการท้องถิ่น และระดับบริหารท้องถิ่น
	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย
	-
	-
	-
	70,000
	  70,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่


-29-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
   ( แผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัด)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง(บุคลากรทางการศึกษา)

	เพื่อเสริมสร้างเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน
	-
	-
	-
	69,300
	  -
	จำนวน 1 โครงการ
	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่

	
	 จำนวน 4  โครงการ
	
	
	
	
	15,000
	574,300
	   505,000
	
	
	


-30-
รายละเอียดโครงการพัฒนา


แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โครงการที่เกินศักยภาพ
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท่า(เลียบคลองใหม่) 
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,481,000
	1,481,000
	1,481,000
	จำนวน 1 โครงการ
	ราษฏร สามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและสัญจรปลอดภัย
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายริ่น-
ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,866,000
	1,866,000
	1,866,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง


-31-
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โครงการที่เกินศักยภาพ
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	3
	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน เขื่อนหก-ศาลาใหม่ (ม.1) 
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ดำเนินการโดยการปูทับผิวทางเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างทาง  ด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง 10 ซม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 176.00 ตร.ม. และรื้อท่อเดิม คสล.เดิมØ 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน โดยวางท่อคสล.Ø0.60 ม. (มอก.ชั้น3)จำนวน 8 ท่อน แทน และติดป้ายจราจรจำนวน 6 ป้ายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน  ทต.นาสาร 
	-
	-
	1,319,000
	1,319,000
	1,319,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น
	กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โครงการทีเกินศักยภาพ
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง  ถนนคสล.สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ (ตอนที่1) 
หมู่ที่ 5

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
	ดำเนินการโดยยกระดับพื้นทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.23 ม.ระยะทาง 875.00 ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งระดับบดอัดแน่น  และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 875.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,375.00 ตารางเมตร,ตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร กว้าง 10 ซม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 196.60 ตารางเมตร ,พร้อมลงวัสดุไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 ระยะทาง 875.00 ม. (ฝั่งขวา) และก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาราง คสล.ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 799.00 ม.,วางบ่อพักสำหรับท่อ คสล.Ø 0.60 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 จุด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน  ทต.นาสาร
	-
	-
	6,258,000
	6,258,000
	6,258,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โครงการเกินศักยภาพ
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเอี่ยม-บ้านพจน์ หมู่ที่ 7,2
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเอี่ยม-บ้านพจน์ โดยทำการปูผิวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,742,000
	1,742,000
	1,742,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	6
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป  หมู่ที่ 2

	เพื่อระบายน้ำจากผิวจราจรในช่วงฝนตกหนักระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาดØ0.60×1.00 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน 60 ท่อน ริมถนนสายซอยร่วมใจ  ระยะทางยาว 600 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,533,000
	2,533,000
	2,533,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรและระบายน้ำ
	กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โครงการเกินศักยภาพ
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท่า-ถนนทางหลวงหมายเลข403  
หมู่ที่ 2
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,822,000
	2,822,000
	2,822,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเข้ง-คลองห้วยพระ 
หมู่ที่ 6
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,063,000
	2,063,000
	2,063,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โครงการเกินศักยภาพ
เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเจ้ย หมู่ที่ 6
	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,295 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	1,206,000
	1,206,000
	1,206,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ราชการ-
ถนนห้วยพระ หมู่ที่ 6

	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ดำเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	-
	-
	2,021,000
	2,021,000
	2,021,000
	จำนวน 1 โครงการ
	สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	
	รวม  10 โครงการ
	
	
	
	
	23,311,000
	23,311,000
	23,311,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	2561(บาท
	2562(บาท)
	2563(บาท)
	2564(บาท)
	2565(บาท)
	

	1
	บริหารงานทั่วไป

	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โต๊ะทำงานชนิดไม้ ขนาด 120x60 ซม.สูง 75 ซม. จำนวน 2 ตัว

	 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	จำนวน 2 ตัว
	-
	-
	7,500
	-
	-
	กองคลัง

	2
	บริหารงานทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงปรับระดับได้หมุนได้ 1 ตัว


	 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	จำนวน 1 ตัว
	-
	-
	2,500
	-
	-
	กองคลัง

	3
	สังคมสงเคราะห์
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บานเปิด 

แบบทึบ
	เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
	จำนวน 1 ตู้
	-
	-
	6,000
	6,000
	-
	กองสวัสดิการสังคม

	4
	สังคมสงเคราะห์
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ผอ.กองสวัสดิการฯ
	จำนวน 1 ตัว
	-
	-
	7,900
	7,900
	-
	กองสวัสดิการสังคม


-37-
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	2561(บาท
	2562(บาท)
	2563(บาท)
	2564(บาท)
	2565(บาท)
	

	5
	สังคมสงเคราะห์
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงานแบบมีที่พักแขนทั้งสองข้างและล้อเลื่อนปรับระดับได้

	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ผอ.กองสวัสดิการฯ
	จำนวน 1 ตัว
	-
	-
	3,900
	3,900
	-
	กองสวัสดิการสังคม

	6
	สังคมสงเคราะห์
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
	เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารของสถานศึกษา
	จำนวน 1 เครื่อง
	-
	-
	17,000
	17,000
	-
	กองสวัสดิการสังคม

	7
	สังคมสงเคราะห์
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)
	เพื่อใช้ในการ
ปริ้นเอกสารของสถานศึกษา
	จำนวน 1 เครื่อง
	-
	-
	8,000
	8,000
	-
	กองสวัสดิการสังคม

	8
	สังคมสงเคราะห์
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายรูป)

	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
	จำนวน 1 กล้อง
	-
	-
	40,000
	40,000
	-
	กองสวัสดิการสังคม


-38-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	2561(บาท
	2562(บาท)
	2563(บาท)
	2564(บาท)
	2565(บาท)
	

	9
	บริหารงานทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู
	เพื่อติดตั้งในศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับบริการประชาชน
	จำนวน 1 ตัว
	-
	-
	34,800
	34,800
	-
	สำนักปลัด

	10
	บริหารงานทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายรูป)
	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด
	จำนวน 1 กล้อง
	-
	-
	-
	40,000
	40,000
	สำนักปลัด

	11
	บริหารงานทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายรูป)
	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง
	จำนวน 1 กล้อง
	-
	-
	-
	40,000
	40,000
	กองคลัง

	12
	เคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายรูป)
	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง
	จำนวน 1 กล้อง
	-
	-
	-
	40,000
	40,000
	กองช่าง

	13
	เคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์อื่นๆ
(ไฟกระพริบ)
	เพื่อลดอุบัติเหตุตามทางแยกถนน
	จำนวน 10 ชุด
	-
	-
	-
	250,000
	250,000
	กองช่าง

	14
	สังคมสงเคราะห์
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
(พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง)
	เพื่อติดตั้งในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลนาสาร
	จำนวน 16 ชุด
	
	
	36,640
	-
	-
	กองสวัสดิการสังคม 

	
	  รวม    14  รายการ
	
	
	
	
	-
	-
	164,240
	487,600
	370,000
	


� EMBED Word.Picture.8  ���





 แบบ ผ. ๐1





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2





แบบ ผ. ๐2/1





แบบ ผ. ๐2/1





แบบ ผ. ๐2/1





แบบ ผ. ๐2/1





แบบ ผ. ๐2/1





แบบ ผ. ๐2/1





แบบ ผ. 03





แบบ ผ. 03





แบบ ผ. 03








_1153652173.doc
[image: image1.png]






